Technická specifikace předmětu plnění

VZMR „​Konfigurace a implementace bezpečnostních funkcí prostředí Microsoft​“ projektu „Posílení kybernetické bezpečnosti Úřadu městské části Praha 14“

# 1. Úvod a metodika

Tento dokument definuje závaznou technickou specifikaci předmětu plnění pro realizaci bezpečnostních a provozních opatření v hybridním prostředí Zadavatele (on‑premises + Microsoft 365/Azure AD). Dokument je určen pro plnění veřejné zakázky a stanovuje jednotnou metodiku, očekávané výstupy, akceptační kritéria a relevantní normy a standardy. Cílem je zvýšení úrovně kybernetické odolnosti, sjednocení správy a dosažení měřitelných zlepšení bezpečnostní pozice včetně zvýšení Microsoft Secure Score.

Metodika a pořadí kroků: Pro každé opatření se postupuje konzistentně v následujících fázích: (1) Analýza a návrh, včetně identifikace rizik (ISO/IEC 27005) a dopadů; (2) Zřízení a ověření v izolovaném testovacím prostředí na infrastruktuře Hyper‑V Zadavatele; (3) Pilot a postupná implementace do produkčního prostředí s řízením změn; (4) Dokumentace, předávací protokol a zaškolení. Dílčí kroky budou řízeny zásadami Zero Trust (NIST SP 800‑207) a doporučeními CIS Benchmarks.

Normativní rámec: Implementace se opírá zejména o ISO/IEC 27001 a 27002 (řízení a katalog opatření), ISO/IEC 27005 (řízení rizik), ISO/IEC 27035 (řízení incidentů), NIST SP 800‑53 (bezpečnostní kontroly), NIST SP 800‑63‑3 (identita a MFA), CIS Benchmarks (Windows Server/Windows 11/Active Directory/Microsoft 365/Intune), Microsoft Security Baselines, Microsoft Privileged Access Model (Enterprise Access Model), MITRE ATT&CK a pro PKI o RFC 5280 a RFC 3647. Opatření budou realizována tak, aby neomezila klíčové funkcionality a aby byla prokazatelně ověřena na testovacím prostředí před produkčním nasazením.

# 1) Analýza stávajícího hybridního prostředí Zadavatele

Úvod: Úvod: Účelem analýzy je získat ucelený, přesný a ověřitelný obraz současného stavu on‑premises a cloudových komponent (Active Directory, Azure AD/Microsoft Entra ID, Microsoft 365, síť, koncové body, e‑mail, správa zranitelností a logování). Analýza stanoví výchozí bezpečnostní pozici, identifikuje rizika a technické dluhy a připraví podklad pro návrh opatření. Východiskem jsou principy ISMS dle ISO/IEC 27001/27002, řízení rizik dle ISO/IEC 27005 a rámec NIST CSF.

Specifikace: Specifikace: Bude provedena inventarizace identit a rolí, GPO a AD objektů, doménových služeb, síťové topologie, hranic důvěry, protokolů, aplikací a integračních bodů. Dále se provede sběr konfigurací Microsoft 365 (Exchange Online, SharePoint/OneDrive, Teams, Defender, Intune), audit připojených zařízení, vyhodnocení logování (Windows Advanced Audit Policy, M365 audit), baseline Microsoft Secure Score a CIS (M365, Windows/AD). Výstupem je AS‑IS dokumentace (diagramy, exporty, rizika s prioritou a dopadem) a návrh testovacích scénářů a pilotních skupin.

Akceptace: Akceptace: Předmětem akceptace je AS‑IS zpráva s diagramy a exporty konfigurací, seznam rizik s kategorizací a prioritizací (ISO/IEC 27005), inicializační měření Secure Score a přehled CIS odchylek. Součástí je schválený plán testovacích scénářů a pilotních skupin, včetně harmonogramu a metrik. Akceptace proběhne podpisem předávacího protokolu s přílohami (exporty, výpisy, screenshoty).

# 2) Vytvoření virtuálního testovacího prostředí na Hyper‑V infrastruktuře Zadavatele (1× DC, 1× member server, 1× Windows 11)

Úvod: Úvod: Cílem je zřídit izolované, reprodukovatelné a checkpointované testovací prostředí pro ověřování změn bez dopadu na produkci. Testovací lab musí věrně reprezentovat klíčové aspekty produkčního prostředí (identita, síť, zásady) a umožnit regresní testy. Vychází se z osvědčených postupů řízení změn (ITIL/ISO 27001) a hardeningu dle CIS Benchmarks.

Specifikace: Specifikace: Na existující Hyper‑V infrastruktuře bude vytvořena oddělená virtuální síť s vnitřní DNS/DHCP (je‑li potřeba) a třemi VM: doménový řadič (nejnovější podporovaná verze Windows Server), členský server (aplikace/souborové služby) a klient s Windows 11. Budou nastaveny integrace (timetable sync, zálohy, checkpointy), přeneseny vzorové politiky a data v bezpečně anonymizované podobě, definovány testovací účty a skupiny. Bude připraven běhový Runbook pro rychlé znovuvytvoření a obnova labu.

Akceptace: Akceptace: Dodán popis architektury labu, seznam VM a parametrů (CPU/RAM/disky/sítě), export Hyper‑V konfigurací, přístupové údaje testovacích účtů a Runbook. Všechny VM musí být spustitelné, přihlásitelné a vzájemně dosažitelné s funkční DNS/AD. Součástí je úspěšné provedení sady ověřovacích testů (join do domény, GPO aplikace, základní síťová komunikace) a podpis předávacího protokolu.

# 3) Hardening Active Directory – revize domény, politik hesel, logování, zakázání zastaralých protokolů, revize GPO

Úvod: Úvod: Active Directory je kritická infrastrukturní služba a primární cíl útočníků. Cílem hardeningu je snížit útokovou plochu, posílit autentizaci a auditní stopu a odstranit zastaralé či zranitelné konfigurace. Opatření vychází z CIS Benchmarks (Windows/AD), Microsoft Security Baselines, NIST SP 800‑53 (AC, IA, AU) a mapování MITRE ATT&CK.

Specifikace: Specifikace: Bude upravena doménová a lokální bezpečnostní politika (hesla, uzamykání, minimální délka/pass‑phrases, historie, fine‑grained policies). Zákaz LM/NTLMv1 a restrikce NTLM, povolení LDAP signing a channel binding, SMB signing, zákaz WDigest; povolení Kerberos AES a ochrana LSASS. Aktivace a kalibrace Advanced Audit Policy (události změn v AD, přístupy k objektům, Kerberos). Revize a konsolidace GPO (odstranění duplicit, WMI filtrů bez využití, vyčištění nastavení), nasazení Microsoft Security Baselines pro DC a členské stanice. Nasazení Windows LAPS pro správu lokálních hesel. Validace replikace AD, DNS a SYSVOL.

Akceptace: Akceptace: Předloženy zálohy a exporty GPO před/po, přehled změn, seznam zakázaných protokolů a ověřovací výpisy (např. efektivní nastavení „Network security: LAN Manager authentication level“, LDAP signing). Doloženy záznamy z auditních logů po pilotu, report CIS odchylek po hardeningu a výsledky RSOP/GPResult. Akceptace proběhne na základě protokolu s evidencí testů a schválením změn.

# 4) Nasazení TIER modelu pro správcovské a servisní účty

Úvod: Úvod: Cílem TIER/EAM modelu je striktně oddělit privilegované přístupy do úrovní (Tier 0 – řadiče domény a kritická identita, Tier 1 – servery/aplikace, Tier 2 – klienti) a zabránit laterálnímu pohybu. Model navazuje na Microsoft Privileged Access Model / Enterprise Access Model a principy Zero Trust.

Specifikace: Specifikace: Zřídí se samostatné administrátorské identity, skupiny a OU pro každou úroveň. Budou nasazeny logon restrictions (Deny log on…/Allow log on…), Authentication Policies/Policy Silos pro Tier 0, dedikované Privileged Access Workstations (PAW) a skokové servery. Nastaví se JEA (Just Enough Administration) tam, kde je to možné, a oddělí se servisní účty s přísnými Kerberos keytab/managed identity pravidly. Vznikne katalog systémů podle TIER s mapou přístupů a pravidly pro schvalování a revize.

Akceptace: Akceptace: Dodána dokumentace mapování TIER, seznam administrátorských účtů a jejich omezení, konfigurační výpisy GPO a Authentication Policies. Provede se praktická zkouška, že přihlášení z nižšího TIER do vyššího je blokováno a že privilegované akce lze provádět pouze z PAW. Akceptace bude potvrzena protokolem s výsledky testů a výpisy z auditních logů.

# 5) Konfigurace a nasazení Conditional Access Policy v rámci M365 pro všechny uživatele

Úvod: Úvod: Conditional Access (CA) uplatňuje zásady „ověř, než povolíš“ a je klíčovým prvkem Zero Trust. Cílem je vynutit vícefaktor, podmínit přístup stavem zařízení, rizikem přihlášení a umístěním a současně zachovat obchodní funkčnost. Opatření vychází z NIST SP 800‑63‑3 (AAL), NIST SP 800‑207 a Microsoft doporučení.

Specifikace: Specifikace: Bude navržena a nasazena sada politik: zákaz legacy authentication, vyžadování MFA pro všechny, vynucení compliant/Hybrid‑joined zařízení pro citlivé aplikace, pojmenované lokace, řízení přístupu pro externí uživatele, session controls (token lifetime, sign‑in frequency), Terms of Use. Budou definovány výjimky pro „break‑glass“ účty, pilotní skupiny a staged rollout. Politiky budou testovány v simulátoru CA a na labu, poté nasazeny postupně podle rizika.

Akceptace: Akceptace: Dodán export politik (JSON), matice přístupových scénářů a výsledky testů (sign‑in logs). Ověřeno blokování legacy auth a vynucení MFA/Device compliance podle očekávání v pilotu i produkci. Akceptace potvrzena protokolem s evidencí výjimek a jejich odůvodnění.

# 6) Audit a hardening M365 tenantu na základě CIS doporučení

Úvod: Úvod: Cílem je harmonizovat nastavení Microsoft 365 s CIS Benchmarks a Microsoft Security Baselines a snížit rizika spojená se sdílením, e‑mailem, aplikacemi a přístupem třetích stran. Tím se zvyšuje Secure Score a zajišťuje konzistence nastavení napříč službami.

Specifikace: Specifikace: Provede se CIS gap analýza a úpravy: Exchange Online (antispam/anti‑phishing/impersonation, zakázání auto‑forwardu), SharePoint/OneDrive/Teams (externí sdílení, expirační pravidla, guest access), Azure AD/Entra (admin role, audit, consent/consent workflow, registrace aplikací), aktivace a kalibrace „Unified Audit Log“. Nasadí se DKIM a DMARC pro ověřené domény, nastaví se bezpečnostní výstrahy a integrace s Defenderem.

Akceptace: Akceptace: Předložen report CIS s vyřešenými odchylkami, export nastavení (Exchange Online, SharePoint, Azure AD), důkaz o zapnutí DKIM/DMARC, kontrola Unified Audit Log a vzorové alerty. Akceptační protokol bude obsahovat seznam aplikovaných doporučení a jejich dopad na Secure Score.

# 7) Nasazení Defender for Office 365 – Safe Attachments a Safe Links, karanténa a anti‑spam

Úvod: Úvod: Cílem je omezit riziko phishingu a malwaru v e‑mailu a spolupráci. Safe Attachments a Safe Links poskytují detonaci příloh a kontrolu odkazů v reálném čase, centralizovaná karanténa a anti‑spam politiky řízenou reakci. Opatření navazuje na NIST SP 800‑177 (e‑mail) a kontrolní rodiny NIST SP 800‑53 (SI, SC).

Specifikace: Specifikace: Aktivace Safe Attachments (preferováno „Dynamic Delivery“) a Safe Links pro Exchange Online, Teams a SharePoint/OneDrive, konfigurace impersonation protection (domény/uži­va­telé), vrácení zpráv z karantény s dvojím schválením, zásady pro high‑confidence phishing (default „Quarantine“), pravidla pro antispam a anti‑malware, notifikace uživatelům a SOC. Nastaví se reporty a playbooky reakce.

Akceptace: Akceptace: Doloženy snapshoty politik, testy s GTUBE (spam) a kontrolními odkazy Safe Links v labu, záznamy o karanténě a statistikách. Ověřena účinnost politik dle definovaných scénářů. Akceptace potvrzena protokolem s přehledem zásahů a povolených výjimek.

# 8) MDM – Intune: konfigurace a on‑boarding zařízení, centrální správa, compliance a konfigurační politiky, aplikační balíčky, Autopilot

Úvod: Úvod: Jednotná správa koncových zařízení minimalizuje rizika a provozní náklady. Intune umožňuje vynutit bezpečnostní standardy a automatizovat onboarding přes Autopilot. Opatření vychází z CIS Benchmarks pro Intune a Windows 11 a NIST SP 800‑124 (mobilní zařízení).

Specifikace: Specifikace: Zřídí se registrace zařízení (Windows 11, případně iOS/Android), nastaví se compliance politiky (BitLocker, TPM/Secure Boot, minimální verze OS, Defender, firewall), konfigurační profily (security baselines, hardening), distribuují se Win32/MSIX balíčky a Microsoft 365 Apps. Nasadí se Autopilot (zachycení HW hash, profily, pre‑provisioning), vytvoří se dynamické skupiny, reporting a RBAC pro delegovanou správu.

Akceptace: Akceptace: Doloženy přehledy „Device compliance“ a „Configuration profiles“ s cílovým stavem, úspěšná Autopilot instalace na vzorových zařízeních a exporty politik. Potvrzena schopnost vzdálené akce (wipe, retire) na testovacím zařízení. Akceptace protokolem s přílohami (reporty, screenshoty).

# 9) Konfigurace a nasazení Microsoft Defender for Endpoint

Úvod: Úvod: MDE poskytuje EDR/XDR schopnosti, správu zranitelností a pravidla pro redukci útokové plochy. Cílem je detekce a blokování útoků, viditelnost a reakce v koncových bodech, mapování na MITRE ATT&CK.

Specifikace: Specifikace: Onboarding zařízení přes Intune/GPO, zapnutí EDR v režimu „block mode“, povolení Tamper Protection, Attack Surface Reduction (ASR) pravidel, Network Protection a Web Filtering. Aktivace Vulnerability Management, baseline politik pro servery/stanice, integrace alertů do SOC kanálů a definice reakčních playbooků (Live Response).

Akceptace: Akceptace: V portálu Defender jsou viditelná onboardovaná zařízení se stavem „Healthy“, povolený block mode a ASR pravidla. Provedeny simulační testy (bezpečné scénáře doporučené výrobcem) na testovacích stanicích a doloženy záznamy o detekci/blokování. Akceptační protokol obsahuje export politik a reporty zranitelností po remediaci.

# 10) Revize privilegovaných rolí a nasazení PAM (Privileged Access Management) a JIT (Just‑In‑Time)

Úvod: Úvod: Cílem je minimalizovat trvalá privilegia a zavést časově omezené, schvalované zvýšení oprávnění. V cloudu bude využit PIM pro role a skupiny, on‑prem přístup je limitován TIER modelem, JEA a řízenými skupinami. Opatření navazuje na NIST SP 800‑53 (AC‑2, AC‑6), Zero Trust a Microsoft EAM.

Specifikace: Specifikace: Nasadí se Azure AD/Entra PIM pro privilegované role a skupiny (approval, justification, MFA, logging, notifications), nastaví se časové okno a automatická expirace. Pro on‑prem AD se zavedou řízené skupiny přístupu, JEA role pro PowerShell, omezené práva služeb a pravidelný Access Review. Definují se „break‑glass“ účty s monitoringem a pravidly úschovy.

Akceptace: Akceptace: Doložen seznam privilegovaných rolí, jejich PIM nastavení a auditní logy aktivací/deaktivací. Ověřena funkčnost schvalování a automatických expirací na pilotních účtech. Akceptace protokolem včetně exportu Access Reviews a seznamu „break‑glass“ účtů s ochranami.

# 11) Konfigurace štítkování a DLP pravidel (Microsoft Purview Information Protection)

Úvod: Úvod: Klasifikace a ochrana dat omezuje neúmyslné i úmyslné úniky informací. Cílem je definovat sadu citlivostních štítků a DLP politik napříč Exchange, SharePoint/OneDrive a Teams, s automatizací a auditovatelností. Vychází z ISO/IEC 27001/27002 (klasifikace aktiv) a GDPR.

Specifikace: Specifikace: Definují se štítky (např. Veřejné, Interní, Důvěrné, Přísně důvěrné) s šifrováním a ochrannými akcemi (Do Not Forward, Watermark, automatická aplikace dle detekovaných vzorů). Vytvoří se DLP politiky pro PII/finanční údaje (např. čísla platebních karet, IBAN, rodné číslo) s postupnou a pak blokující akcí, výjimkami a auditním workflow. Štítky a DLP se nasadí nejprve v „test mode“ s incident raporty.

Akceptace: Akceptace: Doložen seznam štítků, jejich parametry a cílení, přehled DLP politik a incidentů z pilotu. Na vzorových dokumentech jsou štítky viditelné a aplikovatelné, testovací obsah vyvolá očekávané DLP akce. Akceptace protokolem s exporty konfigurací a incident reporty.

# 12) Konfigurace vícefaktorového ověřování (Microsoft Authenticator, FIDO2/čipové karty) s postupným rolloutem

Úvod: Úvod: MFA zásadně zvyšuje úroveň zabezpečení identity. Cílem je povinné MFA pro všechny uživatele s preferencí silných metod (Authenticator push, FIDO2 bezpečnostní klíče, certifikátové přihlášení) a řízený rollout s minimem provozních dopadů. Opatření vychází z NIST SP 800‑63‑3 (AAL2+).

Specifikace: Specifikace: Zapne se „combined registration“, nastaví se povolené MFA metody (Authenticator, FIDO2, certifikátové přihlášení – Azure AD CBA), omezí se SMS/voice na krizové scénáře. CA politiky budou vyžadovat MFA dle rizika a citlivosti aplikace. Připraví se návody pro uživatele, registrační kampaň, pilotní skupiny, fallback scénáře a „break‑glass“ účty. U čipových karet se nastaví mapování certifikátů a validace řetězce důvěry.

Akceptace: Akceptace: Sign‑in logy prokazují vynucení MFA, uživatelé v pilotu mají úspěšně zaregistrované metody a přihlášení probíhá dle scénářů. Doloženy exporty nastavení MFA a CA, seznam výjimek s odůvodněním. Akceptace protokolem po úspěšném pilotu i produkčním nasazení.

# 13) Kompletní konfigurace interní certifikační autority (PKI)

Úvod: Úvod: Interní PKI poskytuje důvěru pro zařízení, uživatele a služby (TLS, podpis, šifrování, CBA). Cílem je navrhnout bezpečnou dvouvrstvou architekturu a provozní postupy odpovídající RFC 5280 a RFC 3647.

Specifikace: Specifikace: Návrh a zřízení offline kořenové CA a online vydavatelské CA (AD CS), definice CP/CPS, CRL a AIA přes HTTP, OCSP responder, bezpečné šablony (Computer, User, Web Server – SAN, Client Authentication, případně Code Signing), klíče RSA 3072+ s HSM (je‑li k dispozici), auto‑enrollment přes GPO. Zajištění záloh, rotace klíčů, dokumentace pro obnovu a bezpečné uložení root klíče.

Akceptace: Akceptace: Doložen CP/CPS dokument, konfigurace CA (snímek konzole, certutil výpisy), funkční publikace CRL/AIA/OCSP, automatické vydání certifikátů klientům v pilotu a následně v produkci. Akceptace protokolem s testy vzájemné důvěry (TLS, smime/cba) a sepsanými havarijními postupy.

# 14) Revize WSUS

Úvod: Úvod: Správa aktualizací je klíčová pro eliminaci zranitelností. Cílem je nastavit konzistentní proces schvalování, kategorie a reporting pro servery i stanice a zvážit přechod na Windows Update for Business pro klientská zařízení. Opatření navazuje na ISO/IEC 27002:2022 (řízení technických zranitelností).

Specifikace: Specifikace: Provede se audit WSUS (čistota databáze, jazyky, kategorie, pravidla schvalování, reporting), vytvoří se pre‑prod a prod kroužky, úklid nepoužívaných klasifikací a superseded aktualizací, nastavení SSU/LCU, optimalizace DB („WSUS Cleanup“). Pro klienty bude preferován WUfB/Intune s deferrals a deadline; servery mohou zůstat na WSUS s řízenými schváleními. Nastaví se GPO a reporty shody.

Akceptace: Akceptace: Doloženy reporty shody (compliance) z WSUS/WUfB, popisy kroužků a časových oken, evidence úspěšných aktualizací na vzorcích serverů a stanic. Akceptace protokolem s exporty konfigurací a plánem údržby WSUS.

# 15) Update prostředí na poslední verzi Windows Active Directory, Domain Functional Level a Forest Functional Level

Úvod: Úvod: Navýšení funkčních úrovní domény a lesa přináší bezpečnostní i provozní vylepšení. Cílem je bezpečně přejít na nejnovější podporované úrovně po odstranění technických překážek a ověření kompatibility.

Specifikace: Specifikace: Ověří se podporované verze všech DC, zdraví replikace a SYSVOL (případná migrace FRS→DFSR). Provede se záloha „system state“, validace schématu, odstranění legacy DC a postupné povýšení úrovní v testu a poté v produkci. Součástí je plán údržby, okno pro změnu a rollback plán. Po aktualizaci proběhne kontrola událostí a konzistence AD.

Akceptace: Akceptace: Doloženy výpisy cílových DFL/FFL a schéma verze, protokoly replikace bez chyb, seznam aktivních DC po změně a výstup kontroly SYSVOL. Akceptace protokolem po úspěšných ověřovacích testech přihlášení a GPO aplikace.

# 16) Zpracování podrobné dokumentace o realizaci plnění včetně předávacího protokolu

Úvod: Úvod: Dokumentace zajišťuje přenos know‑how a auditní stopu. Předávací protokol formálně potvrzuje splnění a převzetí. Dokumentace navazuje na požadavky ISMS a ITIL Service Transition.

Specifikace: Specifikace: Budou dodány architektonické diagramy, konfigurace (exporty), Runbooky, provozní postupy (incident/změna/problém), katalog rizik a výjimek, testovací scénáře a jejich výsledky, seznam účtů/rolí a mapování TIER, CP/CPS pro PKI, školící materiály. Vše ve strojově čitelných formátech (CSV/JSON/XML) i v čitelné podobě (PDF/DOCX).

Akceptace: Akceptace: Předávací protokol bude obsahovat kontrolní seznam všech výstupů, verzování a umístění v repozitáři Zadavatele. Akceptace proběhne po kontrole úplnosti, čitelnosti a úspěšném provedení vzorových postupů z Runbooků.

# 17) Zvýšení Microsoft Secure Score z ≈44 % na >85 % při zachování klíčových funkcionalit

Úvod: Úvod: Secure Score je kvantitativní metrika bezpečnostní pozice v Microsoft 365. Cílem je dosažení stavu >85 % pomocí prioritizovaných opatření, bez negativního dopadu na klíčové procesy. Secure Score je mapován na průmyslové standardy (NIST, ISO).

Specifikace: Specifikace: Budou implementována opatření s nejvyšší váhou: plošné MFA, blokace legacy auth, Conditional Access, MDE (EDR/ASR), Safe Links/Attachments, DLP/štítkování, hardening sdílení a správy aplikací, role‑based access a audit. Před nasazením proběhne analýza dopadů a pilot. Nezbytné výjimky budou dokumentovány s kompenzačními kontrolami a pravidelným přezkumem.

Akceptace: Akceptace: Doložen export Secure Score (CSV/PDF) před a po, aktuální hodnota >85 % v den akceptace, seznam zbývajících doporučení s odůvodněnými výjimkami a plánem jejich řešení. Potvrzeno UAT, že klíčové funkcionality zůstaly zachovány.

# 18) Zaškolení vybraných pracovníků Zadavatele a outsourcera (max. 10 osob, rozsah 2 člověkodny)

Úvod: Úvod: Cílem školení je předat znalosti pro provoz a rozvoj implementovaných opatření a zvýšit schopnost týmu reagovat na incidenty. Školení kombinuje teorii a praktická cvičení v testovacím prostředí.

Specifikace: Specifikace: Sylabus zahrnuje: AD hardening a TIER/EAM, Conditional Access a MFA, M365 hardening (CIS), Defender for Office 365 a MDE (reakce na incident), Intune (compliance, Autopilot), PKI (CP/CPS, provoz). Poskytnuty materiály (prezentace, runbooky, checklisty), lab návody a odpovědi na dotazy.

Akceptace: Akceptace: Předložen prezenční list, krátký znalostní test a evaluační dotazník s průměrným hodnocením ≥4/5. Materiály budou předány v elektronické podobě. Akceptace proběhne podpisem protokolu o zaškolení.

# Souhrnná tabulka norem a standardů

| Oblast | Norma / standard | Rozsah použití | Použito u bodů |
| --- | --- | --- | --- |
| Řízení bezpečnosti informací | ISO/IEC 27001:2022 | ISMS a vazby na opatření | 1–18 |
| Katalog kontrol | ISO/IEC 27002:2022 | Kontroly (zejm. 5.34, 8.8, 8.9, 8.15, 8.16) | 1–18 |
| Řízení rizik | ISO/IEC 27005 | Identifikace a hodnocení rizik | 1, 6, 16 |
| Incident management | ISO/IEC 27035 | Řízení incidentů a lekce learned | 9, 16 |
| Zero Trust | NIST SP 800‑207 | Architektonické principy | 4, 5, 9, 10, 12 |
| Identita a MFA | NIST SP 800‑63‑3 | AAL úrovně a MFA/CBA | 5, 10, 12 |
| Bezpečnostní kontroly | NIST SP 800‑53 Rev. 5 | Kontroly AC, IA, AU, SI | 3–12 |
| Log management | NIST SP 800‑92 | Auditní záznamy a jejich správa | 3, 6 |
| CIS Benchmarks | CIS (Windows Server, Windows 11, AD, Microsoft 365, Intune) | Hardening a auditní body | 2–11, 14, 15 |
| Microsoft Baselines | Security Baselines (Windows/Server/M365 Apps/Edge) | Referenční konfigurační zásady | 3, 8, 9, 11, 12, 14 |
| Privilegovaný přístup | Microsoft EAM/PAM, JEA | TIER/EAM, JIT/JEA | 4, 10 |
| PKI | RFC 5280, RFC 3647, (ETSI EN 319 411‑1/2 – informativně) | Profil certifikátů, CP/CPS | 13, 12 |
| E‑mail | NIST SP 800‑177, SPF/DKIM/DMARC (RFC 7208/6376/7489) | Zabezpečení e‑mailu | 6, 7 |
| Ochrana osobních údajů | GDPR – Nařízení (EU) 2016/679 | Zpracování osobních údajů | 6, 11, 12 |
| Patch management | ISO/IEC 27002:2022 – 8.8, 8.9 | Zranitelnosti a změny | 14, 15 |
| Detekční rámec | MITRE ATT&CK (Enterprise) | Mapování detekcí/ASR | 3, 9 |
| Metrika | Microsoft Secure Score | Měření bezpečnostní pozice | 17 |