Objednatel :	Úřad městské části Praha 14

Bratří Venclíků 1073

Praha 9 – 198 21

Akce     	Rekonstrukce vnitřní elektroinstalace v objektu MŠ,

MŠ Kostlivého 1218, Praha 9

Účel          :	Dokumentace pro provádění stavby

- PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Praha, leden 2023                                          		Zpracoval : Ing. Jiří Padevět,

Ing. Klára Bášová

# A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 Identifikační údaje

A.1.1  Údaje o stavbě

a)   Název stavby:  Rekonstrukce vnitřní elektroinstalace v objektu MŠ, 	          	                                MŠ Kostlivého 1218, Praha 9

b)   Místo stavby:		Parcela č. 2665/110, k.ú. Kyje

c)   Předmět dokumentace:    	Dokumentace pro provádění stavby

A 1.2  Údaje o žadateli/stavebníkovi:   Úřad městské části Praha 14

Bratří Venclíků 1073

Praha 9 – 198 21

A.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

- R-Projekt 07 Praha s.r.o.

Ke Strašnické 1795/8, 100 00 Praha 10 - Strašnice

IČ: 035 20 358

zastoupený Ing. Jiřím Padevětem, jednatelem společnosti

tel: 261 305 100, e-mail: jiri.padevet@rprojekt07.cz nebo rprojekt@rprojekt07.cz

b)	Hlavní projektant:

Ing. Jiří Padevět – autorizovaný architekt pro pozemní stavby, č. autorizace ČKA: 03 319

- Projektanti jednotlivých částí dokumentace:

Stavební část:

Ing. Klára Bášová – autorizovaný inženýr pro pozemní stavby,ČKAIT: 0005352

Spolupráce Břetislav Horák - autorizovaný technik pro pozemní stavby ČKAIT:0009074

Silnoproudá  a slaboproudá elektrotechnika:

Jiří Flosman, autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, ČKAIT 0009235

Rozpočet a výkaz výměr:

Ing. Zdeněk Beran

# A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Jedná se o výměnu elektroinstalací, slaboproudu a související stavební úpravy v objektu školky.

Stavba bude probíhat ve dvou etapách. Nejdříve budou provedeny elektroinstalace v pavilonu A, D, v další etapě v pavilonu C. Objednatel rozhodne o případném sloučení realizace úprav pavilonů.

A.3  Seznam vstupních podkladů

- zaměření stávajícího stavu a podrobný průzkum projektantem

- požadavky objednatele a uživatele

V Praze, leden 2023					Vypracoval: Ing. Jiří Padevět										         Ing. Klára Bášová